Phụ lục I

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT THEO THÁNG

(Kèm theo Kế hoạch ứng dụng CNTT  năm học 2011 - 2012)

| Công việc- Nội dung | Người phụ trách | Đối tượng thực hiện | Điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| Tháng 9/ 2011 |  |  |  |
| 1/ Kiểm tra CSVC về CNTT. | Đ/c Nhật | Đ/c Sơn |  |
| 2/ Thành lập BCĐ về ứng dụng CNTT. | Đ/c Sơn | Đ/c Thuỷ |  |
| 3/ Xây dựng Kế hoạch ừng dụng CNTT năm học 2011-2012. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang |  |
| 4/ Nộp Kế hoạch về Sở GD-ĐT Hà Nội, Phòng GDTX, Phòng KH-CN. | Đ/c Sơn | Đ/c Thuỷ |  |
| Tháng 10/ 2011 |  |  |  |
| 1/ Chuẩn bị các đ/k xây dựng trang WEBS, hệ thống thư điện tử. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang, Châu |  |
| 2/ Phân công LĐ, GV viết các bài giới thiệu, kế hoạch các bộ phận, ảnh... để đưa lên trang WEBS của Trung tâm. | Đ/c Sơn | Đ/cNhật, Liên, tập thể GV,NV |  |
| 3/ Xây dựng các tiêu chí ứng dụng CNTT đưa vào kế hoạch năm học, nội dung thi đua. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang |  |
| 4/ Cập nhật thông tin lên trang WEBS, chạy thử. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang |  |
| Tháng 11/ 2011 |  |  |  |
| 1/ Xây dựng tiêu chí ứng dụng CNTT trong bài dạy, chuẩn bị phần mềm dạy học... | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang, Tổ trưởng |  |
| 2/ Khai trương trang WEBS và hệ thông thư điện tử. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang, Vân, Châu |  |
| 3/ Khai giảng lớp Tin học cho người lớn tuổi phường Trung tự | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, HV |  |
| 4/ Thành lập Ban biên tập trang WEBS, các chế độ liên quan. | Đ/c Sơn | Đ/c Thuỷ |  |
| 5/ Đầu tư một số thiết bị cơ sở hạ tầng cho ứng dụng CNTT. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang, Châu |  |
| Tháng 12/ 2011 |  |  |  |
| 1/ Triển khai tập huấn E-Learning cho 100% CB,GV,NV của Trung tâm (03 buổi/ 6 tuần). | Đ/c Sơn | GV,NV |  |
| 2/ Mỗi nhóm làm thử một bài soạn giảng E-Learning, chọn các bài dạy khó theo môn, xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên soạn, hoàn chỉnh đưa lên WEBS thí điểm để học sinh học từ xa. | Đ/c Sơn | GV |  |
| 3/ Thực hiện nối mạng Lan-máy chủ cho phòng học tin tại CSI. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên |  |
| Tháng 01/ 2012 |  |  |  |
| 1/ Chuẩn bị tài liệu để nhập vào phần mềm quản lý toàn diện Trung tâm. | Đ/c Sơn | Đ/c Nhật, GV |  |
| 2/ Phân công các đ/c trong Ban chỉ đạo kiểm tra, nhập vào phần mềm quản lý Trung tâm. | Đ/c Sơn | BCĐ |  |
| 3/ Thử việc đưa kết quả học tập, số học bạ điện tử lên trang WEBS. | Đ/c Sơn | Đ/c Liên, Trang |  |
| 4/ Thi cấp chứng chỉ Tin học cho HS,HV Trung tâm | BGĐ | Đ/c Liên, Trang |  |
| 5/ Tập huấn phần mềm quản lý Trung tâm (1-2 buổi). | Đ/c Sơn | GV,NV |  |
| Tháng 02/ 2012 |  |  |  |
| 1/ Hoàn thiện sử dụng các phần mềm ứng dụng cơ bản trong quản lý và giảng dạy tại Trung tâm. | Đ/c Sơn | GV,NV |  |
| 2/ Triển khai Kế hoạch tổ chức ngày Hội CNTT | Đ/c Sơn | GV,NV |  |
| 3/ Kiểm tra chuẩn bị các bài giảng E-Learning thi cấp Thành phố | Đ/c Sơn | GV |  |
| 4/ Tổ chức ngày Hội CNTT tại cụm. | Đ/c Sơn | GV,NV |  |
| Tháng 3/ 2012 |  |  |  |
| 1/ Tham gia ngày Hội CNTT của Sở GD-ĐT | Đ/c Sơn | BCĐ |  |
| 2/ Kiểm tra việc ứng dụng CNTT tại các tổ, cá nhân của Trung tâm | Đ/c Sơn | BCĐ |  |
| Tháng 4/2012 |  |  |  |
| 1/ Đánh giá rút kinh nghiệm | Đ/c Sơn | BCĐ |  |
| 2/ Nộp bài dự thi E-Learning | Đ/c Sơn | BCĐ, GV có bài |  |
| Tháng 5/ 2012 |  |  |  |
| 1/ Làm Báo cáo tổng kết nộp Sở | Đ/c Sơn | BCĐ |  |
| 2/ Nạp kết quả học tập, hồ sơ chuẩn bị thi lớp 12 | Đ/c Sơn | Đ/c Nhật, GVK12 |  |
| Tháng 6-8/ 2012 |  |  |  |
| 1/ Kiểm kê CSVC | Đ/c Sơn | BCĐ, Tổ HC-TH |  |
| 2/ Bồi dưỡng phần mềm CNTT | Đ/c Sơn | GV |  |
| 3/ Chuẩn bị kế hoạch năm học mới | Đ/c Sơn | BCĐ |  |